|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ляховичского района на 2025 год** (утвержден решением Ляховичского райисполкома от 21.01.2025 №63) |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь квартир жилых домов, м²** | **Ввод площади в текущем году, м²** | **Сроки проведения капитального ремонта** |
| **начало, месяц, год** | **окончание месяц, год** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | "Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 925 | 925 | ноя.24 | май.25 |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 902 | 902 | мар.25 | июн.25 |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Минская в г.Ляховичи" | 591 | 591 | апр.25 | сен.25 |
| 4 | "Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Орловского в г.Ляховичи" | 2 106 | 2 106 | мар.25 | июн.25 |
| 5 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Солнечная в д. Дарево-Чиж Ляховичского района" | 633 | 633 | апр.25 | авг.25 |
| 6 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Десюкевича Ляховичского района" | 299 | 299 | май.25 | авг.25 |
|  | **Итого по разделу:** | **5 456** | **5 456** |  |  |
|       |